# Plan de Trabajo: Elaboración del Manual de Usuario del Sistema UFCA

Este proyecto tiene como propósito elaborar el Manual de Usuario integral para el sistema de información UFCA (Unión Familiar de Ahorro y Crédito). Se pone en marcha para satisfacer la necesidad de contar con una guía clara, didáctica e instructiva que oriente tanto a los Asociados como al Administrador y al Comité Evaluador en el correcto uso de la plataforma. Con esto, buscamos facilitar la adopción tecnológica de la herramienta, reducir la curva de aprendizaje, minimizar errores operativos y estandarizar los procesos de autogestión de ahorros y solicitudes de crédito. Nuestra visión es que, al concluir este trabajo, el 100% de los usuarios puedan operar de manera autónoma y segura sus respectivos perfiles dentro de la plataforma.

## Acciones por realizar

1. Diagnóstico e investigación de requerimientos y perfiles de usuario del sistema UFCA.
2. Definición del índice, glosario de términos y maquetación de la plantilla base.
3. Capturas de pantalla y redacción del paso a paso del Módulo de Asociado (consultas, ahorros y créditos).
4. Capturas de pantalla y redacción del paso a paso del Módulo de Administración y Comité Evaluador.
5. Pruebas de usabilidad del borrador del manual (revisión paritaria cruzada).
6. Sesión de retroalimentación con el instructor técnico y aplicación de ajustes solicitados.
7. Entrega final del documento del manual de usuario en formato digital (PDF) y carga en la plataforma Google Drive.

## Tiempo de ejecución

El cronograma de ejecución detallado a continuación define las fases de planeación y desarrollo del manual de usuario para el sistema UFCA a lo largo de un período de 4 meses:

| Acciones por realizar | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción 1: Diagnóstico e investigación de requerimientos |  |  |  |  |  |  |
| Acción 2: Diseño de plantilla e índices de documentación |  |  |  |  |  |  |
| Acción 3: Toma de capturas y redacción de módulo de Asociado |  |  |  |  |  |  |
| Acción 4: Toma de capturas y redacción de módulo de Administración |  |  |  |  |  |  |
| Acción 5: Pruebas de usabilidad del borrador |  |  |  |  |  |  |
| Acción 6: Retroalimentación de instructor técnico y corrección |  |  |  |  |  |  |
| Acción 7: Entrega final de PDF y carga a Google Drive |  |  |  |  |  |  |

Nota de sombreado: El color azul representa el tiempo establecido inicialmente (Planificado) y el color verde indica la realización en tiempo (Ejecutado).

## Estrategias por implementar

1. Trabajo Colaborativo Permanente: Comunicación activa y co-redacción constante para asegurar que ambos integrantes comprendan todos los módulos del sistema.
2. Alineación con la Funcionalidad Real: Análisis directo del esquema de base de datos y vistas implementadas para asegurar exactitud técnica en el manual.
3. Validación Cruzada (Pruebas de Usabilidad): Simulaciones de uso del borrador del manual para identificar explicaciones confusas o vacíos en el paso a paso.
4. Retroalimentación Ágil e Iterativa: Revisiones periódicas del borrador con el instructor para corregir y refinar el contenido antes de la entrega final.
5. Estándar Visual Corporativo: Diseño y maquetado homogéneo aplicando la identidad institucional de UFCA (colores verde, pizarra y azul marino) y las normas del SENA.

## Participantes del proyecto

1. Mariana Valencia Ospina: Aprendiz SENA encargada de la Coordinación de Documentación y Diseño Gráfico/Maquetación. Su participación consiste en estructurar el manual, capturar las vistas del software, aplicar la paleta de colores de UFCA y compilar el documento final. Se beneficia al consolidar habilidades de diseño editorial e identidad visual institucional.
2. Dairo Montiel Tobar: Aprendiz SENA encargado de la Investigación, Redacción Técnica y Control de Calidad. Su participación consiste en redactar de forma técnica y procedimental las guías de cada módulo (asociados, administradores, comité) y probar la usabilidad del manual. Se beneficia al adquirir destrezas en documentación técnica de software y pruebas de experiencia de usuario (UX).
3. Instructor Técnico / Evaluador: Representante del SENA que supervisa y retroalimenta el plan de trabajo y el manual final. Se beneficia al contar con evidencias de calidad que demuestran el cumplimiento de los resultados de aprendizaje del proyecto formativo.
4. Usuarios Finales (Asociados y Administradores de la Cooperativa UFCA): Destinatarios del manual. Se benefician al disponer de una guía clara que les permita operar el sistema sin necesidad de soporte técnico constante.

## Responsables de las acciones

A continuación, se detalla la distribución de los responsables de cada acción del proyecto con sus nombres y roles correspondientes:

| Acciones por realizar | Responsable | Puesto | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Acción 1: Diagnóstico e investigación | Mariana Valencia Ospina y Dairo Montiel Tobar | Aprendices SENA | Firma Digital |
| Acción 2: Diseño de plantilla e índices | Mariana Valencia Ospina | Aprendiz / Diseñadora Gráfica | Firma Digital |
| Acción 3: Redacción del Módulo de Asociado | Dairo Montiel Tobar | Aprendiz / Redactor Técnico | Firma Digital |
| Acción 4: Redacción del Módulo Administrativo y Comité | Dairo Montiel Tobar | Aprendiz / Redactor Técnico | Firma Digital |
| Acción 5: Pruebas de usabilidad del borrador | Mariana Valencia Ospina y Dairo Montiel Tobar | Aprendices SENA | Firma Digital |
| Acción 6: Retroalimentación y ajustes | Mariana Valencia Ospina y Dairo Montiel Tobar | Aprendices SENA | Firma Digital |
| Acción 7: Entrega final y carga a Drive | Mariana Valencia Ospina | Aprendiz / Coordinadora de Documentación | Firma Digital |

## Recursos necesarios

Recursos Humanos:
- Mariana Valencia Ospina (Aprendiz - Coordinación y Diseño)
- Dairo Montiel Tobar (Aprendiz - Redacción e Investigación)
- Instructor Técnico del SENA (Asesoría y Calificación)

Recursos Tecnológicos:
- Computadores portátiles y de escritorio con conexión estable a Internet.
- Entorno local y servidores de base de datos de UFCA para pruebas y generación de capturas de pantalla.
- Software de edición y maquetado: Microsoft Word, Canva, Figma y herramientas de captura (Snipping Tool).
- Repositorio compartido en Google Drive para almacenamiento y trabajo colaborativo.

Recursos Materiales:
- Ambiente de formación físico con ventilación y mobiliario ergonómico (mesas y sillas de trabajo).
- Pantalla de proyección y tablero para el desarrollo de reuniones de co-diseño.

Recursos Financieros:
- El proyecto formativo se ejecuta bajo el modelo de formación pública del SENA, por lo cual tiene un presupuesto financiero requerido de $0 COP para los aprendices.

## Objetivos generales y específicos

Objetivo General:
- Diseñar, estructurar y desarrollar colaborativamente el manual de usuario del sistema UFCA, asegurando que los asociados, administradores y comités comprendan y operen correctamente las funcionalidades de la plataforma.

Objetivos Específicos:
- Elaborar la sección interactiva paso a paso para el perfil del Asociado (Registro, Dashboard, Ahorros y Simulador/Solicitud de Créditos).
- Elaborar la sección administrativa paso a paso para el Administrador y Comité Evaluador (Gestión de usuarios, aprobación de ingresos, desembolsos y reglas operativas).
- Validar de forma práctica las instrucciones de uso a través de pruebas de usabilidad autónomas con usuarios externos.
- Integrar las observaciones del instructor técnico en la versión final en PDF del manual de usuario.

## Indicadores de cumplimiento

1. Porcentaje de cumplimiento del cronograma de actividades: (Acciones ejecutadas / Acciones planificadas) * 100 = 100% de cumplimiento.
2. Cobertura de funcionalidades documentadas: (Módulos documentados / Módulos totales del sistema UFCA) * 100 = 100% de cobertura.
3. Tasa de efectividad de las pruebas de usabilidad: (Usuarios de prueba que completan flujos sin asistencia / Usuarios de prueba totales) * 100 = Esperado >= 90%.
4. Nivel de aprobación del instructor: (Ajustes implementados / Ajustes sugeridos) * 100 = 100% de ajustes realizados.
5. Calificación académica en la plataforma del proyecto formativo: Calificación Aprobada.

Fecha de aprobación: 23 de junio de 2026

Fecha de revisión próxima: 15 de julio de 2026

Autoriza

Instructor Técnico de ADSO

Instructor y Evaluador de Proyecto Formativo - SENA